Slika, ki vsebuje besede steklenica, oblikovanje, cerkev

Opis je samodejno ustvarjen

Projekt

**ThreatInsight**

**ZAPISNIK SESTANKOV**

Naredil:

**Teodor Verhovnik**

April 25, 2024

Vsebina

[Opis dokumenta 3](#_Toc164981330)

[1. Prvi sestanek 3](#_Toc164981331)

[2. Drugi sestanek 3](#_Toc164981332)

[3. Tretji sestanek 3](#_Toc164981333)

# Opis dokumenta

Dokument opisuje podrobnosti sestankov med člani razvojne skupine, ki so potekali preko platforme Discord.

# Prvi sestanek

* Namen: opredelitev potrebnih vodstvenih izdelkov iz metodologije PRINCE2 in razdelitev nalog, vzpostaviti GitHub okolje
* Čas trajanja: 2uri
* Datum: 14/04/2024
* Dodeljene naloge:
* Aljaž Bračko: Povzetek projekta
* Matevž Nerat: Projektni plan – Ganntov diagram in SDI
* Teodor Verhovnik: Dnevnik tveganj, Plan Komunikacije, Plan kakovosti
* Naslednji koraki: Vsak udeleženec mora do naslednjega sestanka pripraviti svoje naloge.

# Drugi sestanek

* Namen: opredelitev potrebnih specialističnih izdelov in razdelitev nalog
* Čas trajanja: 1ura
* Datum: 24/04/2024
* Dodeljene naloge
* Aljaž Bračko: Analiza rešitev, DPU
* Matevž Nerat: SZPO, Flowchart
* Teodor Verhovnik: Jira, Arhitekturni diagram
* Naslednji koraki: Vsak udeleženec mora do naslednjega sestanka pripraviti svoje naloge.

# Tretji sestanek

* Namen: preveriti napredek, planirati vzpostavitev projekta
* Čas trajanja: 2uri
* Datum: 25/04/2024
* Dodeljene naloge
* Aljaž Bračko: Analiza rešitev, DPU
* Matevž Nerat: SZPO, Flowchart
* Teodor Verhovnik: Jira, Arhitekturni diagram
* Naslednji koraki: Vsak udeleženec naj nadaljuje z dodeljenimi nalogami, jih dopolni. Za jutri planiramo začetek Sprint-a 1.

# Četrti sestanek

* Namen: pretehtati odločitve glede izbire tehnologij, začeti Sprint 1(vzpostavitev projekta)
* Čas trajanja: 3ure
* Datum: 26/04/2024
* Dodeljene naloge:
* Aljaž Bračko: Deploy Frontend,vzpotavitev Firebase PB vzpostavitev
* Matevž Nerat: vzpostavitev Backend-a in Frontend-a,
* Teodor Verhovnik: vzpostavitev Firebase PB,Deploy Backend
* Naslednji koraki: Udeleženci naj skupno ali posebej vzpostavijo projekt do naslednjega sestanka.

# Peti sestanek

* Namen: planirati Sprint2
* Čas trajanja: 1 ura
* Datum 03/05/2024
* Dodeljene naloge:
* Aljaž Bračko: začetna stran, WhoIS orodje
* Matevž Nerat: nmap orodje
* Teodor Verhovnik: avtentikacija z Firebase
* Naslednji koraki: Udeleženci naj do naslednjega sestanka okvirno/v celoti pripravijo svoje naloge do konca Sprint-a.