Projekt

ThreatInsight

PREDLOGA DOKUMENTOV

Naredil:

Teodor Verhovnik

KOMUNIKACIJSKI PLAN

April 22, 2024

Vsebina

1.	Informacije o projektu	3

2.	Revizija	3

3.	Odobritve	3

4.	Distribucije	3

5.	Uvod	3

6.	Postopek komunikacije	3

7.	Orodja in tehnike	4

8.	Zapisi	4

9.	Čas komunikacijskih dejavnosti	4

10.	Poročila/ matrika zainteresiranih strani	4

11.	Vloge in odgovornosti	4

12.	Analiza zainteresiranih skupin	5

# Informacije o projektu

Ime projekta: ThreatInsight

Cilji projekta: razviti spletno aplikacijo, ki bo na enem mestu ponujala več orodij/storitev kibernetske varnosti za zbiranje podatkov o “tarči”.

# Revizija

Komunikacijski načrt se bo pregledal in posodobil vsake dva tedna na rednem sestanku projektne skupine in vodje projekta.

# Odobritve

Odobritev komunikacijskih aktivnosti bo izvedla vodja projekta.

# Distribucije

Komunikacijski dokumenti bodo distribuirani preko elektronske pošte in shranjeni na platformi GitHub.

# Uvod

Dokument opisuje, kako bo potekala komunikacija med člani ekipe, vodjo projekta in nadzornim svetom.

# Postopek komunikacije

Tedenski sestanki preko videokonference ali osebni sestanki v petek med člani razvojne ekipe in vodjo projekta. Vodja projekta in člani razvojne ekipe so zadolženi poročati nadzornemu svetu s poročilom o ključnih dogodkih.

# Orodja in tehnike

Komunikacijska orodja: Discord in MS Teams za hitro komunikacijo in sestanke, Jira za sledenje nalog.

# Zapisi

Za notranjo komunikacijo bo uporabljen dokument – Poročilo o ključnih dogodkih(Highlight report), Poročilo končne faze(End Stage Report), Poročilo ob zaključku projekta(End project report), Poročilo o težavah(Issue report)

# Čas komunikacijskih dejavnosti

Člani projektne skupine se bodo sestali vsak teden.

Člani projektne skupine in nadzorni svet se bodo sestali po potrebi oz. po zaključku vsake faze.

# Poročila/ matrika zainteresiranih strani

| Ime poročila | Čas | Prejemniki |
| --- | --- | --- |
| Poročilo o ključnih dogodkih | Po potrebi | Nadzorni svet |
| Poročilo končne faze | Konec faze | Nadzorni svet |
| Poročilo ob zaključku projekta | Konec projekta | Nadzorni svet |
| Poročilo o težavah | Kadarkoli | Vodja projekta/ nadzorni svet |

# Vloge in odgovornosti

| Nadzorni svet | Pregled dokumentov, ocenitev primernosti |
| --- | --- |
| Vodja projekta | Izdelava PRINCE2 dokumentov, skrbi za komunikacijo med člani projektne skupine |
| Projektna skupina | Izdelava PRINCE2 dokumentov |

# Analiza zainteresiranih skupin

Vodja projekta je zadolžen za notranjo komunikacijo. Vodja projekta z člani projektne skupine morajo po potrebi poročati nadzornemu svetu z Poročilom o ključnih dogodkih.