Projekt

ThreatInsight

ZAPISNIK SESTANKOV

Naredil:

Teodor Verhovnik

April 25, 2024

Vsebina

Opis dokumenta	3

1.	Prva konzultacija z skrbnico projekta	3

2.	Prvi sestanek	3

3.	Drugi sestanek	4

4.	Tretji sestanek	4

5.	Četrti sestanek	4

6.	Peti sestanek	5

7.	Šesti sestanek	5

8.	Sedmi sestanek	5

9.	Osmi sestanek	6

# Opis dokumenta

Dokument opisuje podrobnosti sestankov med člani razvojne skupine in konzultacije z skrbnico projekta, ki so potekali preko platforme Discord/ v živo.

# Prva konzultacija z skrbnico projekta

- Namen: pridobiti smernice in usmeritve glede nadaljnega poteka projekta, s strani skrbnice projekta.

- Čas trajanja: 30minut

- Datum: 12/04/2024

- Udeleženci: člani razvojne ekipe, skrbnica projekta

- Pregled sestanka:

- Uvodna predstavitev projekta: kaj vse bo projekt zajemal, česa ne bo…

- Diskusija in vprašanja: interaktivna razprava, kjer smo člani razvojnega tima in skrbnica projekta izrazili svoje ideje, predloge in pomisleke. S tem smo dosegli usklajenost med člani tima ter skrbnico projekta.

- Določitev naslednjih korakov

- Naslednji koraki: začeti z fazo načrtovanja projekta

# Prvi sestanek

- Namen: opredelitev potrebnih vodstvenih izdelkov iz metodologije PRINCE2 in razdelitev nalog, vzpostaviti GitHub okolje

- Čas trajanja: 2uri

- Datum: 14/04/2024

- Pregled sestanka: člani razvojne ekipe

- Dodeljene naloge:

- Aljaž Bračko: Povzetek projekta

- Matevž Nerat: Projektni plan – Ganntov diagram in SDI

- Teodor Verhovnik: Dnevnik tveganj, Plan Komunikacije, Plan kakovosti

- Naslednji koraki: Vsak udeleženec mora do naslednjega sestanka pripraviti svoje naloge.

# Drugi sestanek

- Namen: opredelitev potrebnih specialističnih izdelov in razdelitev nalog

- Čas trajanja: 1ura

- Datum: 24/04/2024

- Dodeljene naloge

- Aljaž Bračko: Analiza rešitev, DPU

- Matevž Nerat: SZPO, Flowchart

- Teodor Verhovnik: Jira, Arhitekturni diagram

- Naslednji koraki: Vsak udeleženec mora do naslednjega sestanka pripraviti svoje naloge.

# Tretji sestanek

- Namen: preveriti napredek, planirati vzpostavitev projekta

- Čas trajanja: 1ura

- Datum: 25/04/2024

- Dodeljene naloge

- Aljaž Bračko: Analiza rešitev, DPU

- Matevž Nerat: SZPO, Flowchart

- Teodor Verhovnik: Jira, Arhitekturni diagram

- Naslednji koraki: Vsak udeleženec naj nadaljuje z dodeljenimi nalogami, jih dopolni. Za jutri planiramo začetek Sprint-a 1.

# Četrti sestanek

- Namen: pretehtati odločitve glede izbire tehnologij, začeti Sprint 1(vzpostavitev projekta)

- Čas trajanja: 3ure

- Datum: 26/04/2024

- Potek sestanka: najprej smo pregledali vse možne opcije, kateri ponudniki podatkovnih baz in deployanja aplikacije so nam možni. Nato smo se odločili za Firebase podatkovno bazo in Render za deployanje naše aplikacije.

- Dodeljene naloge:

- Aljaž Bračko: Deploy Frontend,vzpotavitev Firebase PB vzpostavitev

- Matevž Nerat: vzpostavitev Backend-a in Frontend-a,

- Teodor Verhovnik: vzpostavitev Firebase PB,Deploy Backend

- Naslednji koraki: Udeleženci naj skupno ali posebej vzpostavijo projekt do naslednjega sestanka.

# Peti sestanek

- Namen: planirati Sprint2

- Čas trajanja: 45min

- Datum 03/05/2024

- Potek sestanka: Določili smo naloge, ki morajo biti narejene do konca Sprint2. V glavnem te naloge sestojijo z začetkom z vzpostavljanja API-jev in podatkovne baze.

- Dodeljene naloge:

- Aljaž Bračko: začetna stran, WhoIS orodje

- Matevž Nerat: nmap orodje

- Teodor Verhovnik: avtentikacija z Firebase

- Naslednji koraki: Udeleženci naj do naslednjega sestanka okvirno/v celoti pripravijo svoje naloge do konca Sprint-a.

# Šesti sestanek

- Namen: načrtovati arhitekturo backend-a, razporeditev map in datotek

- Čas trajanja: 1 ura

- Datum: 08/05/2024

- Potek sestanka: Načrtovali smo strukturo datotek in map, kako naj se klici API-jev izvajajo. Določili smo da naj ima vsak API svojo datoteko in se bo klical preko routes mape. Vsak API mora vsebovati tudi lastne teste, in možnost shranjavanja v podatkovno bazo.

- Dodeljene naloge: na Jiri

- Naslednji koraki: nadaljevati z Sprintom 2

# Sedmi sestanek

- Namen: razprava glede shranjevanja v bazo, težav nmap orodja, določitev React knjižnic za izdelovanje UI

- Čas trajanja: 2 uri

- Datum 13/05/2024

- Potek sestanka

- Najprej je sledila debata o orodju nmap. Zaradi omejenosti API-ja ga bomo lahko uporabili le 20x na dan.

- Nato je sledila debata o strukturi shranjevanja podatkov iz API-jev v podatkovno bazo Firebase. Določili smo da bo bomo imeli kolekcijo uporabniki, kateremu se bodo shranjevali dokumenti “Iskanja”, v katerih bo vsak API svoj objekt.

- Razpravljali pa smo tudi o knjižnicah za izdelovo grafičnega vmesnika. Odločevali smo se med Bootstrap in Tailwind CSS. Izbrali smo React Bootstrap.

- Dodeljene naloge: na Jiri

- Naslednji koraki: nadaljevati z Sprintom 2

# Osmi sestanek

- Namen: prikazati do sedaj opravljeno delo, zaključitev Sprint2 in začetek Sprint-a 3, usklajevanje mnenj glede uporabniškega vmesnika

- Čas trajanja: 2uri

- Datum: 17/05/2024

- Potek sestanka

- Na začetku sestanka je vsak član razvojne ekipe prikazal svoje do sedaj opravljeno delo, nato pa je sledila debata o narejenem delu

- Nato smo načrtovali izgled aplikacije. Določili smo da naj prijavljenega uporabnika preusmeri na stran z drugo glavo strani kot je prikazana neprijavljenemu uporabniku. Določili smo tudi nov izgled strani za izvajanje testov, saj trenuten ni bil v skladu z zahtevami projekta.

- Na koncu smo načrtovali Sprint 3, in določili ustrezne naloge vsakemu članu ekipe.

- Dodeljenje naloge: na Jiri

- Naslednji koraki: začeti z nalogami, ki so določene v Sprintu-3.