Projekt

ThreatInsight

ZAPISNIK SESTANKOV

Naredil:

Teodor Verhovnik

April 25, 2024

Vsebina

Opis dokumenta	3

1.	Prvi sestanek	3

2.	Drugi sestanek	3

3.	Tretji sestanek	3

# Opis dokumenta

Dokument opisuje podrobnosti sestankov med člani razvojne skupine, ki so potekali preko platforme Discord.

# Prvi sestanek

- Namen: opredelitev potrebnih vodstvenih izdelkov iz metodologije PRINCE2 in razdelitev nalog, vzpostaviti GitHub okolje

- Čas trajanja: 2uri

- Datum: 14/04/2024

- Dodeljene naloge:

- Aljaž Bračko: Povzetek projekta

- Matevž Nerat: Projektni plan – Ganntov diagram in SDI

- Teodor Verhovnik: Dnevnik tveganj, Plan Komunikacije, Plan kakovosti

- Naslednji koraki: Vsak udeleženec mora do naslednjega sestanka pripraviti svoje naloge.

# Drugi sestanek

- Namen: opredelitev potrebnih specialističnih izdelov in razdelitev nalog

- Čas trajanja: 1ura

- Datum: 24/04/2024

- Dodeljene naloge

- Aljaž Bračko: Analiza rešitev, DPU

- Matevž Nerat: SZPO, Flowchart

- Teodor Verhovnik: Jira, Arhitekturni diagram

- Naslednji koraki: Vsak udeleženec mora do naslednjega sestanka pripraviti svoje naloge.

# Tretji sestanek

- Namen: preveriti napredek, planirati vzpostavitev projekta

- Čas trajanja: 2uri

- Datum: 25/04/2024

- Dodeljene naloge

- Aljaž Bračko: Analiza rešitev, DPU

- Matevž Nerat: SZPO, Flowchart

- Teodor Verhovnik: Jira, Arhitekturni diagram

- Naslednji koraki: Vsak udeleženec naj nadaljuje z dodeljenimi nalogami, jih dopolni. Za jutri planiramo začetek Sprint-a 1.

# Četrti sestanek

- Namen: pretehtati odločitve glede izbire tehnologij, začeti Sprint 1(vzpostavitev projekta)

- Čas trajanja: 3ure

- Datum: 26/04/2024

- Dodeljene naloge:

- Aljaž Bračko: Deploy Frontend,vzpotavitev Firebase PB vzpostavitev

- Matevž Nerat: vzpostavitev Backend-a in Frontend-a,

- Teodor Verhovnik: vzpostavitev Firebase PB,Deploy Backend

- Naslednji koraki: Udeleženci naj skupno ali posebej vzpostavijo projekt do naslednjega sestanka.

# Peti sestanek

- Namen: planirati Sprint2

- Čas trajanja: 1 ura

- Datum 03/05/2024

- Dodeljene naloge:

- Aljaž Bračko: začetna stran, WhoIS orodje

- Matevž Nerat: nmap orodje

- Teodor Verhovnik: avtentikacija z Firebase

- Naslednji koraki: Udeleženci naj do naslednjega sestanka okvirno/v celoti pripravijo svoje naloge do konca Sprint-a.