Projekt

ThreatInsight

DNEVNIK TVEGANJ

Naredil:

Teodor Verhovnik

April 22, 2024

Vsebina

1.	Nezanesljivost orodij	3

2.	Kršitev zakonodaje o varstvu podatkov (GDPR)	3

3.	Nezaželjeno pošiljanje sporočil in phishing	4

4.	Nezakonita uporaba aplikacije	4

5.	Izpostavljenost varnostnim tveganjem	5

6.	Nepredvideno delovanje API-jev	5

7.	Slaba podpora za različne brskalnike	6

8.	Slaba skalabilnost aplikacije	6

9.	Nezadostna komunikacija	7

10.	Pomanjkljiva komunikacija	8

11.	Zastarelost orodij	8

12.	Kompleksna uporabniška izkušnja	9

13.	Omejitve števila klicev API-jev	9

14.	Slaba podpora za mobilne naprave	10

15.	Težave pri dostopu API-jev	10

16.	Pomanjkljivo preverjanje kakovosti kode	11

# Nezanesljivost orodij

|  | Identifikator tveganja: TV-01 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Nezanesljivost orodij |
| Opis | Možnost napak ali nezanesljivost orodij(nmap, Whols, HaveIBeenPwned…), ki bi lahko vplivale na natančnost in zanesljivost informacij, ki jih uporabniki prejmejo. |
| Kategorija tveganja | Tehnično |
| Vpliv | Vpliv na natančnost informacij in UX |
| Verjetnost | Srednja |
| Obvladovanje tveganja | Redno preverjanje pravilnost rezultatov, uporaba več orodij za preverjanje podatkov. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Kršitev zakonodaje o varstvu podatkov (GDPR)

|  | Identifikator tveganja: TV-02 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Kršitev zakonodaje o varstvu podatkov (GDPR) |
| Opis | Aplikacija zbira in obdeluje osebne podatke o tarčah, kar lahko privede do kršititev GDPR-ja. |
| Kategorija tveganja | Pravno |
| Vpliv | Denarne kazni, izguba zaupanja strank, pravni postopki, izguba poslovne priložnosti. |
| Verjetnost | Srednja |
| Obvladovanje tveganja | Šifriranje podatkov, nadzor dostopa, varnostne kopije podatkov. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Nezaželjeno pošiljanje sporočil in phishing

|  | Identifikator tveganja: TV-03 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Nezaželjeno pošiljanje sporočil in phishing |
| Opis | Uporaba orodja “Email permutator” lahko privede do nezaželjenih sporočil ali zlorabe. |
| Kategorija tveganja | Infrastrukturna |
| Vpliv | Povečana verjetnost prejemanja neželenih sporočil, zloraba e-poštnih naslovov. |
| Verjetnost | Srednja |
| Obvladovanje tveganja | Omejitev za številko generiranih e-poštnih naslovov, mehanizmi za zaznavanje sumljivih dejavnosti. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Nezakonita uporaba aplikacije

|  | Identifikator tveganja: TV-04 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Nezakonita uporaba aplikacije |
| Opis | Aplikacijo lahko uporabniki uporabijo na nezakonit ali neetičen način. |
| Kategorija tveganja | Pravno |
| Vpliv | Vpliva lahko na zmanjšano zaupanje strank, ugled podjetja, kazni. |
| Verjetnost | Visoka |
| Obvladovanje tveganja | Politika uporabe aplikacije, sledenje zakonodaji |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Izpostavljenost varnostnim tveganjem

|  | Identifikator tveganja: TV-05 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Izpostavljenost varnostnim tveganjem |
| Opis | Hekerji bi lahko izkoristili varnostne luknje v aplikaciji za pridobitev občutljivih informacij, |
| Kategorija tveganja | Infrastrukturna |
| Vpliv | Kraja podatkov o tarči (podatki o omrežju, IP naslovi, WHOIS podatki…), kar bi lahko privedlo do kraje podatkov, napadov na tarčo itd. |
| Verjetnost | Visoka |
| Obvladovanje tveganja | Redni varnostni testi in posodobitve, implementacija varnostnih algoritmov |
| Lastnik | Razvijalec 2 |
| Avtor | Vodja projektne skupine |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Nepredvideno delovanje API-jev

|  | Identifikator tveganja: TV-06 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Nepredvideno nedelovanje API-jev |
| Opis | Posamezno orodje oz. API, nenadoma preneha delovati. |
| Kategorija tveganja | Tehnično |
| Vpliv | Nezmožnost uporabe določenih funkcij aplikacije, negativna izkušnja uporabnikov |
| Verjetnost | Srednja |
| Obvladovanje tveganja | Redno spremljanje delovanja orodij, mehanizmi za obvladovanje napak, alternativi načini pridobivanja podatkov. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Slaba podpora za različne brskalnike

|  | Identifikator tveganja: TV-07 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Slaba podpora za različne brskalnike |
| Opis | Aplikacija se lahko prikaže nepravilno ali ima nekonsistentno delovanje na različnih brskalnikih. |
| Kategorija tveganja | Tehnična |
| Vpliv | Slaba uporabniška izkušnja. |
| Verjetnost | Visoka |
| Obvladovanje tveganja | Preverjanje delovanja aplikacije na različnih brskalnikih, test združljivosti. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Slaba skalabilnost aplikacije

|  | Identifikator tveganja: TV-08 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Slaba skalabilnost aplikacije |
| Opis | Spletna stran lahko v primeru večjega obsega uporabe postane preobremenjena. |
| Kategorija tveganja | Tehnična |
| Vpliv | Negativna UX, izguba uporabnikov |
| Verjetnost | Visoka |
| Obvladovanje tveganja | Optimiziacija kode, uporaba skalabilnih arhitektur |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Nezadostna komunikacija

|  | Identifikator tveganja: TV-09 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Nezadostna komunikacija |
| Opis | Vodja projektne skupine in člani projektne skupine ne vzpostavijo učinkovite komunikacije. |
| Kategorija tveganja | Vodstvena |
| Vpliv | Neusklajenost, nezadovoljstvo, zmanjšana motivacija. |
| Verjetnost | Visoka |
| Obvladovanje tveganja | Redni sestanki(če je potrebno večkrat na teden), spodbujevanje odprte komunikacije. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Pomanjkljiva komunikacija

|  | Identifikator tveganja: TV-10 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Pomanjkljiva komunikacija |
| Opis | Vodja projektne skupine in člani projektne skupine ne vzpostavijo ustrezne in pregledne organizacije dela. |
| Kategorija tveganja | Vodstvena, organizacijska |
| Vpliv | Neusklajenost, zamude, zmanjšanje produktivnosti |
| Verjetnost | Visoka |
| Obvladovanje tveganja | Orodja za spremljanje napredka (Jira), redni sestanki, agilne metoda (Scrum) |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Zastarelost orodij

|  | Identifikator tveganja: TV-11 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Zastarelost orodij |
| Opis | Orodja oz. API-ji za kibernetsko varnost, lahko skozi čas postanejo zastarela. |
| Kategorija tveganja | Tehnična |
| Vpliv | Pomanjkanje rednih posodobitev, varnostni incidenti, pravilnost rezultatov |
| Verjetnost | Srednja |
| Obvladovanje tveganja | Redno posodabljanje orodij, pravočasna integracija. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Kompleksna uporabniška izkušnja

|  | Identifikator tveganja: TV-12 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Kompleksna uporabniška izkušnja |
| Opis | Veliko orodij in funkcionalnosti lahko povzroči kompleksno uporabniško izkušnjo. |
| Kategorija tveganja | Tehnična |
| Vpliv | Negativna uporabniška izkušnja, težko uporabljiva aplikacija. |
| Verjetnost | Nizka |
| Obvladovanje tveganja | Planiranje uporabniškega vmesnika, ankete, sodelovanje z stranko |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Omejitve števila klicev API-jev

|  | Identifikator tveganja: TV-13 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Omejitve števila klicev API-jev |
| Opis | Nekatera orodja so (morda), omejena glede števila zahtevkov. |
| Kategorija tveganja | Tehnično |
| Vpliv | Omejitve funkcionalnosti, uporabnost aplikacije, nezadovoljstvo uporabnikov. |
| Verjetnost | Srednja |
| Obvladovanje tveganja | Nadgranja plana, spremljanje omejitev API-jev, upravljanje s klici API-jev na način, da predhodno shranimo podatke. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Slaba podpora za mobilne naprave

|  | Identifikator tveganja: TV-14 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Slaba podpora za mobilne naprave |
| Opis | Aplikacije ni primerno prilagojena za delovanje na telefonih, tablicah. |
| Kategorija tveganja | Tehnično |
| Vpliv | Slaba uporabniška izkušnja, slabša konkurenčnost na trgu, izguba uporabnikov |
| Verjetnost | Srednja |
| Obvladovanje tveganja | Prilagajanje aplikacije za mobilne naprave(dizajn, funkcionalnosti), redno testiranje. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Težave pri dostopu API-jev

|  | Identifikator tveganja: TV-15 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Težave pri dostopu API-jev |
| Opis | Projektna skupina naleti na težavo pri pridobivanju dostopa do potrebnih oz. naštetit API-jev. |
| Kategorija tveganja | Tehnično |
| Vpliv | Zamude, morebitni povečani stroški. |
| Verjetnost | Srednja |
| Obvladovanje tveganja | Iskanje alternativnih rešitev, predhodno preverjanje zahtev za uporabo orodja, izbira orodij, ki so dobro dokumentirani. |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

# Pomanjkljivo preverjanje kakovosti kode

|  | Identifikator tveganja: TV-16 |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: Pomanjkljivo preverjanje kakovosti kode |
| Opis | Zaradi omejenega časa lahko pride do nezadostnega preverjanja kakovosti kode. |
| Kategorija tveganja | Tehnična, operativna in infrastukturna tveganja |
| Vpliv | Prisotnost napak, nestabilnost aplikacije, varnostne luknje. |
| Verjetnost | Visoka |
| Obvladovanje tveganja | Preverjanje kode in testi, avtomatizirani testi, refaktoriranje |
| Lastnik | Vodja projektne skupine |
| Avtor | Razvijalec 2 |
| Datum identifikacije | 23/04/2024 |
| Datum zadnjih popravkov | 23/04/2024 |
| Status | Aktivno |

TEMPLATE

|  | Identifikator tveganja: |
| --- | --- |
|  | Naziv tveganja: |
| Opis |  |
| Kategorija tveganja |  |
| Vpliv |  |
| Verjetnost |  |
| Obvladovanje tveganja |  |
| Lastnik |  |
| Avtor |  |
| Datum identifikacije |  |
| Datum zadnjih popravkov |  |
| Status |  |